基隆市中正區107年第2次里長業務會報建議案彙整表

	編

號
	里

別
	建議事項
	承辦單位
	辦理情形
	結案
	列

管
	備註

	01
	海濱里
	建請環保局稽查區隊能與派出所協調，調閱監

視器，針對重點常遭丟棄垃圾點加強稽查，(原

民館山洞旁、正濱路116巷7弄轉彎處、正濱

路116巷5弄24號旁)。
	基隆市環境保護局
	基隆市環境保護局107年10月12日處理聯單回復略以

一、本案於9月18日15點30分前往正濱派出所協調，該所值班員警表示，需本局依行文程序辦理調閱監視器相關業務。

二、環保局配合辦理。
	◎

	
	1.107.9.17發文

2.107.10.12環保局配合辦理。

	02
	信義里
	義二路172號至200號水溝，溝面不平，高低

落差大，有礙行安，建請整平。
	基隆市政府工務處
	1. 基隆市政府107年11月5日基府工水參字第1070251063號會勘通知單於107年11月9日(星期五)上午10時30分義二路172號前會勘。

2. 基隆市政府107年11月13日基府工水參字第1070252655號函復略以11月9日會勘結論：經現勘案址172號至200號溝面部分破損老舊確需辦理修繕事宜，本府將列入108年優先處理案件辦理修繕等相關事宜。
3. 基隆市政府108年01月30日基府工水參字第1080205109號函復略以旨案市府業已列入108年度優先施作案件，將俟108年零星工程決標開工後，請廠商辦理修繕事宜。


	◎

	
	1.107.9.17發文

2.107.11.5日市府予107.11.9辦理會勘。
2.107.11.13會勘結論：市府將列入108年優先處理修繕等相關事宜。

3.108.01.30已列入108年度優先施作案件，將俟108年零星工程決標開工後，請廠商辦理修繕事宜。

	03
	碧砂里
	碧砂里北寧路325號旁，建請河堤設欄杆，以

保居民行的安全。
	基隆市政府工務處

河川水利科
	1. 基隆市政府107年9月20日基府工水參字第1070243767號會勘通知單於107年9月28日上午10時30分北寧路325號旁會勘。

2. 基隆市政府107年10月02日基府工水參字第1070245519號函復略以會勘結論：

(1) 本案依里長表示業已於前揭與區公所辦理會勘完妥並辦理相關事宜，請區公所再行確認本案辦理情形。

(2) 另案址目前仍為漁業署經管，請漁業署於土地撥用辦理完妥後副知本府，俾利本府更新土地經管單位資料。

3. 本所民政課107年10月4日基中民字第1070014030號略以本案案址經查應屬工務處權責，建請鈞府酌處。

4. 基隆市政府工務處107年10月12日基府工水貳字第1070247483號略以案址經查非都市計畫道路，亦非一般供公眾通行之道路，為漁業署所經管之土地，本府僅經管之護岸水利設施，原設計並無欄杆之設計，倘里辦公處因其他需求考量需另行增設請再與區公所及土地管理機關漁業署研議辦理。

5. 本所民政課107年10月16日基中民字第1070014634號函建請漁業署派員勘處。

6. 行政院農業委員會漁業署107年12月24日漁秘字第1071228914號函復略以有關基隆市中正區碧砂里北寧路325號旁河岸增設欄杆，請本署派員勘處案，請依基隆市政府107年10月2日基府工水參字第1070245519號函(正本諒達)檢送會勘紀錄之本署意見辦理。

7. 本區公所107年12月28日基中民字第1070018419號函略以有關本區碧砂里北寧路325號旁河岸增設欄杆案，經查案址非本所維護之4米以下巷道範圍，仍請貴署本權責酌處。
	
	◎

	1.107.9.17發文

2.107.9.20市府予107.9.28辦法會勘。

3.107.9.28會勘結論：里長表示業已於前揭與區公所辦理會勘完妥，請區公所再確認本案辦理情形。

4.107.10.4本案案址經查應屬工務處權責，建請鈞府酌處。

5.107.10.12案址非都市計畫道路，倘里辦公處因其他需求考量需另行增設請再與區公所及土地管理機關漁業署研議辦理。

6.107年10月16日建請漁業署派員勘處。

7.107年12月24日請依基隆市政府107年10月2日基府工水參字第1070245519號函會勘紀錄之本署意見辦理。

8.107年12月28日經查案址非本所維管之4米以下巷道範圍，仍請貴署本權責酌處。

	04
	新豐里 
	新豐街300號至422號人行步道殘破不堪，危

害行人安全，建請改善。
	基隆市政府工務處
	1. 基隆市政府107年9月26日基府工養貳字第1070243558號函略以經查該路段人行道屬私人產權，除請貴公所通知土地所有權人進行維護外，另請貴公所協助取得土地使用同意書，以利市府爭取中央補助辦理改善。

2. 107年9月26日公文已會新豐里辦公處知悉。
	
	◎

	1.107.9.17發文

2.107.9.26該人行道屬私人產權由所有權人進行維護，另請公所協助取得土地使用同意書，以利爭取中央補助辦理改善。

	05
	砂灣里
	砂灣里祥豐街68巷137號前公園內大排水溝

、祥豐街68巷212之1號旁大排水溝、中正

路318巷大排水溝建議一年清淤二次。
	基隆市政府工務處

河川水利科
	1. 基隆市政府107年9月20日基府工水參字第1070243985號函復略以本府將視年度預算情形研議辦理。

2. 基隆市政府108年01月30日基府工水參字第1080205249號函復略以旨案祥豐街68巷137號及68巷212號市府業於108年1月進行清淤完妥，中正路318巷大排已排定清淤期程，另案址將加強巡查並視現況情形辦理清淤事宜。
	◎

	
	1.107.9.17發文

2.107.9.20市府將視年度預算研議辦理。

3.108.01.30市府業於108年1月進行清淤完成，中正路318巷大排已排定清淤期程，另案址將加強巡查並視現況辦理清淤事宜。 

	06
	真砂里
	光復營區對面之休閒綠地之矮燈過低，容易造

成行人刺眼、陰井容易積水發臭，孳生病媒蚊、

路面易積水及路面狹窄，民眾行走不易，遇坐

輪椅民眾易發生擦撞，建請改善。
	本所經建課
	107年12月14日本所經建課回覆
1.有關光復營區對面之休閒綠地之短燈容易造成行人刺眼，已於燈罩內加隔層改善。

2.陰井有沉積的功能，溝或管中沙、雜物流至陰井可沉至井底，故設置明蓋，定時在此處清潔淤泥、雜物，有關反映容易積水發臭，孳生病媒蚊1節，本所將加強定期清理以為改善。
3.有關反映路面積水1節，已由承商改善。

4.有關反映部分步道狹窄1節，經設計單位表示前階段規劃設計審查意見，兒童遊戲區設計過於幾何，建議以自然曲線即可；與休憩草坪區勿過於切割，應整體處理，故設計單位依審查意見配合調整設計。另說明考量無障礙輪椅單向通行所需寬度為90cm，輪椅和行人雙向通行所需寬度為120cm，步道最小設計寬度為120cm，應尚符社區民眾散步需求，故本所仍依工程契約圖說施作，後續將另案評估部分加寬事宜。
	◎

	
	1.107.9.17發文

2.107.12.14回覆已請廠商改善完成。
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