
基隆市中正區108年第1次里長業務會報建議案彙整表
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	結案
	列

管
	備註

	01
	碧砂里
	有關本里北寧路342巷口邊坡靠近山區常有零

星落石，建請有關單位勘處。


	行政院農業委員會林務局羅東林區管理處
	1. 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處108年3月25日羅治字第1081220168號訂於108年3月29日(星期五)上午11時會勘。

2. 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處108年4月3日羅治字第1081220182號會勘結論：經現勘結果，本案零星落石由菱形網包覆暫無立即危險，俟包覆之土石量增加一倍後，本處將以開口合約進行清理。
	◎

	
	1.108.03.07發文

2.108.03.29會勘

3.108.04.03會勘結論：經現勘結果，本案零星落石由菱形網包覆暫無立即危險，俟包覆之土石量增加一倍後，本處將以開口合約進行清理。
 

	02
	建國里
	有關本里海關宿舍前祥豐街邊晴雨走廊之遮

雨棚絕大部份都甚是陳舊髒污且有破損，偶有

因掉落而更換者之顏色、材質等亦與原有之遮

雨棚有很大差異，故建議全數更換。


	基隆市政府工務處

養護工程科
	基隆市政府108年03月22日基府工養貳字第1080211831號函復略以

一、旨案依據市府107年7月3日召開「本市各轄區雨陽棚修建維養權責劃分」協調會議結論，雨陽棚維護由各區辦理，本案全面更新請本所本權責卓處。

二、另因本所(108)本年度未及時編列雨陽棚維護及清洗經費，仍由市府工務處(養護工程科)協助(修補及清洗)，明(109)年度請本所編列經費辦理轄區內雨陽棚修建維養。

三、108年4月1日電話與里長連繫里長同意由市府協助清洗。
	◎

	
	1.108.03.07發文

2.108.03.22旨案依據市府107年7月3日召開「本市各轄區雨陽棚修建維養權責劃分」協調會議結論，雨陽棚維護由各區辦理，本案全面更新請本所本權責卓處。
3.108.04.01里長同意清洗。

	03
	砂灣里
	建請市府在祥豐街地段設置地下涵管，使所有

管線能地下化，避免日後管線修復造成地面坑

洞不平，一勞永逸。
	基隆市政府工務處

土木工程科
	基隆市政府108年03月22日基府工土參字第1080211977號函復略以有關砂灣里建議於祥豐街地段設置地下涵管1案，經查該處地下有排水箱涵設施且占有地下大部分空間，已無空間再設置地下涵管。
	◎

	
	1.108.03.07發文

2.108.03.22經查該處地下有排水箱涵設施且占有地下大部分空間，已無空間再設置地下涵管。

	04
	港通里
	建請全面規劃義一路路面整治。(含義一路單

號路燈裝設及水溝整新)。
	基隆市政府工務處

公用事業科

養護工程科

河川水利科
	1. 基隆市政府108年03月26日基府工用貳字第1080213167號函復略以經派員勘查，旨揭路段全線雙號側已安裝大瓦數路燈，夜間照明已符合規定，故該路段單號側暫不予增設。

(1) 基隆市政府108年04月16日基府工養貳字第1080212817號函復略以

(2) 路面整治1節，已將義一路列入本年度刨鋪計畫中

(3) 單號路燈裝設1節，旨揭路段全線雙號側已安裝大瓦數路燈，夜間照明已符合規定，故該路段單號側暫不予增設。
(4) 水溝整新1節，業已登載於106年建議事項並列入GIS評估案件，現於細部評估階段中。
	◎

	
	1.108.03.07發文

2.108.03.26旨揭路段全線雙號側已安裝大瓦數路燈，夜間照明已符合規定，故該路段單號側暫不予增設。
3.108.04.16

(一)路面整治1節，已列入本年度刨鋪計畫中。
(二)單號路燈裝設1節，旨揭路段全線雙號側已安裝大瓦數路燈，夜間照明已符合規定，故該路段單號側暫不予增設。

(三)水溝整新1節，業已登戴於106年建議事項並列入GIS評估案件，現於細部評估階段中。

	05
	真砂里
	真砂里民活動中心亦為避難收容所，民國52

年改建至今已於56年，並因馬路路面高過里民活動中心地面，而時常淹水，地面龜裂，結構破舊，建請重建里民活動中心。


	基隆市政府民政處
	基隆市政府108年03月18日基府民行貳字第1080211285號函復略以經查中正區真砂里里民活動中心業於106年完成耐震能力補強修繕工程，目前建築結構尚屬完整，仍可供里民休憩、集會使用。另里民活動中心興建工程所費不貲，故現行仍優先以維護方式辦理使用。惟倘該活動中心空間日後確實不符使用需求，請本所協助里辦公處尋找適合場地，先以租賃代替興建。
	◎

	
	1.108.03.07發文

2.108.03.18該里民活動中心業於106年完成耐震能力補強修繕工程，目前建築結構尚屬完整，仍可供里民休憩、集會使用。倘該活動中心日後確實不符使用需求，本所協助里辦公處尋找適合場地，先以租賃代替興建。

	06
	真砂里
	有關豐稔街41巷停車場內多次反映有牌照之廢棄車輛已達一年，建請協助處理。
	基隆市警察局第二分局
	基隆市警察局第二分局108年3月8日基警二分五字第1080203373號函復略以有關本案經由環保局107年8月22日(星期三)上午9時30分召開「有關本市國有土地提供免費停車之占用車輛處理作業辦法」會議決議，由環保局會同相關單位研擬停放於道路外廢棄車輛清理之自治條例，作為停放於道路外廢棄車輛處理之法源依據。
	◎

	
	1.108.03.07發文

2.108年3月8日函本案於107年8月22日召開會議決議由環保局會同相關單位研擬停放道路外廢棄車輛之自治條例，作為停放於道路外廢棄車輛處理之法源依據。
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