基隆市中正區105年第2次里工作會報暨鄰長會議建議案彙整表

	編

號
	里

別
	建議事項
	承辦單位
	辦理情形
	結案
	列

管
	備註

	001
	長潭里
	為體恤本里多為年邁居民且天冷冬北

季風強勁，建請基隆市公共汽車管理

處將海科館站候車亭遷至近北寧路

369巷口且改善遮雨效果。

	基隆市公共汽車管

理處
	基隆市公共汽車管理處105年8月30日基車行字第1050003424號函略於於以依交通相關法規之規定：交叉路口10公尺內不得設置候車亭，因該候車亭是為參觀海科館遊客及附近民眾搭乘公車而設置距369巷口僅約30公尺左右；為兼顧遊客及附近民眾搭乘公車便利，目前設置為較適當設置，不宜再遷移。
	◎

	
	1.105.08.24發文。

2.105.08.30為兼顧遊客及附近民眾搭乘公車便利，目前設置為較適當設置，不宜再遷移。


基隆市中正區105年第2次里長業務會報建議案彙整表

	編

號
	里

別
	建議事項
	承辦單位
	辦理情形
	結案
	列

管
	備註

	01
	海濱里
	有關海濱里原住民文化會館旁之隧道內水溝蓋

破損，建請修復。
	1. 基隆市政府工務處

2. 本所經建課
	1. 基隆市政府105年11月25日基府工水參字第1050253072號會勘通知單該案105年12月1日(星期四)上午10時會勘。

2. 基隆市政府105年12月05日基府工水參字第1050254238號會勘結論：本案經與會單位確認，案址隧道非本府工務處養護隧道亦非文化局認定本市文化資產，故依本府權責分工，屬4公尺以下巷道，仍請中正區公所本權責辦理修繕事宜。

3. 106年3月1日會勘結論：旨案由經建課納入里基層建設項下辦理。

4. 106年8月14日查詢本所經建課張技士家慶回覆已將備料搬進現場，近日施作。

5. 本案業於106年8月29日已施作完工，附完工照片1張。
	◎
	
	1.105年11月11日發文

2.基隆市政府105年12月5日會勘結論本案屬4公尺以下巷道，仍請本區公所本權責辦理修繕事宜。

3.106.3.1會勘結論：旨案由經建課納入里基層建設項下辦理。

4.本案業已106年8月29日已完工。

	02
	海濱里
	有關海濱里原住民文化會館左側地磚起至北寧

路31巷113-2號旁地面破損，建請重新鋪設。


	1. 基隆市政府工務處

2. 本所經建課


	1.基隆市政府105年11月22日基府工養參字第1050252491號函復略以旨揭地點經查為4公尺水泥鋪面巷道為區公所權責，故請本權責卓處。

2基隆市中正區公所106年3月1日會勘結論：旨案將另案確認維護管理單位後再行辦理。

3.106.08.21查詢本所經建課林課長回覆此案只做隧道口AC道路由道路挖掘款9-10月份施作。

4.106.09.26查詢本所經建課黃技佐仲安回覆目前刻正辦理後續開標事宜。
	
	◎
	1.105年11月11日發文

2.旨揭地點經查為4公尺水泥鋪面巷道為區公所權責。

3.106.08.21此案只做隧道口AC道路，9-10月份施作。

	03
	海濱里
	有關正濱路116巷5弄24號旁地面破損，建請

重新鋪設。

	1.基隆市政府工務處

2.本所經建課
	1. 基隆市政府105年11月22日基府工養參字第1050252491號函略以旨揭地面破損，屬漁港用地非道路維管範圍。

2. 基隆市中正區公所106年3月1日會勘結論：旨案將另案確認維護管理單位後再行辦理。

3. 基隆市政府106年06月26日基府產漁貳字第1060227854號函復略以查前述地面破損處，為漁港區域範外，非本府(產業發展處)權責所轄，建請貴所再予釐清權責單位逕處。

4. 106.08.21查詢本所經建課林課長回覆此案為私人土地需取得私人同意書。
	
	◎
	1.105年11月11日發文
2.基隆市政府旨揭地面破損屬漁港用地非道路維管範圍3.106.06.26查前述地面破損處，為漁港區域範外，非本府權責所轄，再予釐清權責。

4.106.08.21此案需取得私人同意書。

	04
	港通里
	中正區里長聯誼會建議，里、鄰長報紙明年度

希望由里鄰長自行選擇。
	基隆市政府民政處
	基隆市政府105年12月19日基府民行貳字第1050256481號函

1. 有關確認106年政令宣導報紙(里鄰長及調解委員)配報意願，本所已將各里派報意願於民政處辦理。

2. 基隆市政府民政處105.1.20里長業務會報建議案件處理聯單

(1) 本案已於105年12月19日     函請各區公所依里鄰長意願調查106年度政令宣導報紙配報意願(由聯合報、中國時報、自由時報三擇一)

(2) 106年度政令宣導報紙預訂於2月1日起依里鄰長意願調查結果進行配報。
	◎
	
	1.105年11月18日發文
2.106.12.19依里鄰長意願調查結果進行配報。
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