基隆市中正區106年第1次里工作會報暨鄰長會議建議案彙整表

	編

號
	里

別
	建議事項
	承辦單位
	辦理情形
	結案
	列

管
	備註

	01
	正濱里
	本里正濱路72號對面，和平橋頭原民會館公

車站牌，建請裝設LED智慧站牌。
	基隆市公共汽車管

理處
	基隆市公共汽車管理處106年1月18日基車行字第1060000305號函略以本處配合辦理LED智慧站牌，納入107年公總補助預算辦理。
	
	◎


	1.106.01.11發文
2.106年1月18日納入107年公總補助預算辦理。

	02
	平寮里
	有關105年12月29日辦理該里污水下水道系統用戶接管說明會，許多民眾不甚暸解，建請市府相關單位加開里鄰長用戶接管說明會。

	基隆市政府工務處下水道科
	1. 基隆市政府工務處106年1月25日鄰長會議處理聯單略以將於106年2月上旬於旨揭處再行召開相關之說明會議。
2. 106年3月16日經電話查詢下水道科章承辦員回復依據用戶污水接管作業會議,4月中旬前再辦理第2次現勘。
3. 基隆市政府106年04月19日基府工下參字第1060216865號函略以有關旨案，市府已於105年12月29日、106年4月13日分別於平寮里里民活動中心、平二路9巷9號辦理用戶接管說明及現勘會議，逐一與住戶說明接管作業需配合辦理事項，並與里長達成共識協助調查住戶用戶接管意願，俾利辦理後續事宜。

	◎


	
	1.106.01.16發文
2.將於106年2月上旬再行召開相關之說明會議。

3.106年3月16日電話查詢略以4月中旬前再辦理第2次現勘。
4.106.04.13辦理用戶接管說明及現勘會議，並與里長達成共識協助調查住戶用護接管意願，辦
理後續事宜。

	03

	長潭里
	本里海科館主題館對面停車場建置完成及基

隆市公共汽車候車亭遷至北寧路369巷口另

一頭，建請將原有穿越馬路之行人穿越道改

至候車亭同一邊
	1. 基隆市政交通旅遊處
2. 交通部公路總局第一區養護工程處基工務段
	1. 基隆市政府106年1月23日基府交工貳字第1060203508號函此案係屬交通部公路總局第一區養護工程處基隆段業務範圍，敬請貴段依權責卓處。
2. 交通部公路總局第一區養護工程處基隆工務段106年2月16日一工基段字第1060010586號會勘通知單，訂於106年2月23日(星期四)上午9時30分，集合地點於基隆市海科館公車候車亭。

3. 交通部公路總局第一區養護工程處基隆工務段函會勘結論：經現場會勘結果：該路段中已設有行人穿越天橋，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」及「道路交通安全規則」不宜增設或更行人穿越線。
	◎


	
	1.106.01.19發文
2.此案為公路總局業務範圍，請依權責卓處
3.106年2月23日辦理會勘。
106年2月24日會勘結論該路段中已設有行人穿越天橋，不宜增設或變更行人穿越線。

	04
	中船里
	有關本里中船路與中正路「機車待轉區」綠

燈時易造成交叉路口混亂，敬請市府交通旅

遊處規劃設置適當位置，以減少汽機車轉向

衝突，維護行車安安全。
	基隆市政交通旅遊處
	1. 基隆市政府106年1月26日基府交工貳字第1060204032號略以研勘中鄭路及中船路口南端機車待轉區設置位置事宜。會勘時間106年2月8日(星期三)上午9時30分。

2. 基隆市政府106年2月10日基府交工貳字第1060205740號函會勘結論：本路口機車待轉區設置位置與道路交通標誌標線號誌設置規則尚符，故維持現況佈設。
	◎


	
	1.106.01.20發文
2.106年2月10日會勘結論本路口機車待轉區設置與道交通標誌標線號誌設置規責尚符，故維持現況佈設


基隆市中正區106年第1次里長業務會報建議案彙整表

	編

號
	里

別
	建議事項
	承辦單位
	辦理情形
	結案
	列

管
	備註

	01
	德義里
	有關本里下水道工程建請儘速施作。
	基隆市政府工務處(下水道科)
	1. 基隆市政府106年04月10日基府工下參字第1060214946號函復略以德義里(義二路1-19號)用戶後巷接管，將督促本工程承商儘速施作，預計106年4月30日前動工。

2. 基隆市政府106年06月05日基府工下參字第1060224164號函略以中正區德義里(義二路1-19號)用戶後巷街管，目前現正施工中，將督促承商儘速完成。
	◎
	
	1.106年4月5日發文

2.106.4.10將督促本工程承商儘速施作，預計106年4月30日前動工。

3.106.06.05目前現正施工中，將督促承商儘速完成。

	02
	入船里
	有關中正路公車修理廠房，建請開放為臨時停車場。

	基隆市公共汽車管理處
	1. 基隆市公共汽車管理處106年5月17日基車行字第1060001881號函復略以本處管理之修理廠將於近期騰空後，交還市府財政處，有關開放臨時停車場部分，將層轉市府研議。
2. 基隆市公共汽車管理處106年6月20日基車行字第1060002327號函復略以本處管理之修理廠將於近期騰空後，交還市府財政處，有關開放臨時停車場部分，請於本處交還後，再行與市府研議。
	
	◎
	1.106年4月5日發文

2.106.5.17有關開放臨時停車場部分，將層轉市府研議。

3.106.06.20有關開放臨時停車部分，本處交還後再行與市府研議。

	03
	入船里
	中船路112巷4號至68號路面破損嚴重，建請

重新鋪設，請不要用補丁方式處理。
	基隆市政府工務處
(下水道科)
	1.基隆市政府106年5月10日基府工下參字第1060220194號函復略以中船路112巷4號至68號經現場勘查AC路面尚屬良好，市府將加強路面巡查及修補，俟污水下水道工程施工完成後，屆時當將該路面全面修補。
2.基隆市政府106年9月18日基府工下參字第1060242514號函略以旨案本府業於106年9月15日完成中船路道路銑刨加鋪作業會勘，施工範圍自中船路112巷與中正路口起至中船路7巷正船里里民活動中心前止，將於106年10月底前完成該道路段全路幅之刨鋪，施工前並請本所協助通知當地里長、里民及商家配合，以利執行。

3.基隆市政府106.10.30基府工下參字第1060248125號函復略以旨揭業於106年10月25日完成中船路112巷與中正路口起至中船路7巷正船里里民活動中心前之路面銑刨加鋪施工完成及檢送改善照片供參。
	◎
	
	1.106年4月5日發文

2.106.05.10俟污水下水道工程施工完成後，屆時當將該路面全面修補。

3.106.9.15中船路道路銑刨加鋪會勘。將於106年10月底前完成該道路段全路幅之刨鋪。

4.106.10.30旨階地點業於106年10月25日路面銑刨加鋪施工完成及檢送改善照片供參。

	04
	港通里
	有關本里主要幹道(義一路、信三路、信四路、

信五路、信六路、信七路)之地下下水道大涵管

及路面水溝管排水管道及涵管，建請全部清

洗，並清除管內污垢，以利排水暢通，避免淹

水。
	基隆市政府工務處

(河川水利科)

	1. 基隆市政府106年04月17日基府工水參字第1060216214號函復略以106年4月21日(星期五)上午9時會勘。
2.基隆市政府106年04月25日基府工水參字第1060217673號函略以106年4月21日會勘結論：

(一)案址里長所建議清淤範圍，會後市
    府將責成監造單位另會同承商到
    場辦理排水系統現況檢視、測量
    及估價，並視預算情形簽辦清淤
    等相關事宜。
(二)另案址路邊排水溝權責屬本市環

    境保護局權責，請權責單位自行

    管理維護。

3. 基隆市政府 106年06月19日基府
  工水貳字第1060226618號函復略以
  前揭案件業於106年5月18日改善
  完成，並偕同里長到場確認完妥，
  檢送改善照片供參。
	◎


	
	1.106年4月5日發文

2.106.04.25會勘結論：將責成監造單位另會同承商到場辦理排水系統現況檢視，並視預算簽辦清淤

3.106.06.19函復業於106年5月18日改善完成，並附照片供參。

	05
	新富里
	建請新豐街101號至405號大馬路重鋪柏油路。
	基隆市政府工務處
(養護工程科)
	1. 基隆市政府106年07月04日基府工養貳字第1060227242號函復略以經現場勘查道路路面狀況尚可，另新豐街138、215、416、357、349、373、393號前部分路面不平順之處，本府將納入106年度道路維護標案項下辦理改善。

2.基隆市政府106年10月02日基府工養貳字第1060244424號函復略以旨揭建議改善地點，市府預計可於106年11月底前完成改善，為改善前並加強該路況巡察修補。
	
	◎
	1.106年4月5日發文

2.106.07.04將納入106年度道路維護標案項下辦理改善。

3.106.10.02預計可於106年11月底前完成改善，為改善前並加強該路段路況巡察修補

	06
	新富里
	有關新豐街161巷整條及251巷1弄3弄5弄

6弄7弄8弄9弄10弄整條及303巷大馬路及

303巷6弄8弄10弄12弄14弄16弄整條及

新豐街323巷325巷327巷329巷331巷整條。

污水下水道工程實施開挖多年，至今迄未全面

重鋪柏油道路，建請儘快全面恢復柏油道路。


	基隆市政府工務處

	1. 基隆市政府106年05月11日基府工下參字第1060220474號函復略以有關旨案所述路段，預定於106年7月上旬進場實施AC銑刨作業，屆時市府將另函知本所。

2. 基隆市政府106年08月04日基府工下參字第1060234635號函略以有關旨案經106年8月3日現勘確認，已預定於106年8月31日前進場銑刨，其區域為新豐街251巷5弄23號側道路段、新豐街251巷7弄37號側至新豐街251巷9弄19號側道路段等(如附件)，並於完成銑刨作業時另函覆本所，俾利後續事宜。

3. 基隆市政府106年10月6日基府工下參字第1060245331號函復略以有關旨案經確認，新豐街161巷、251巷1、3、5、6、7、8、9、10弄已於106年9月8日完成銑刨作業。303巷大馬路、303巷6、8、10、12、14、16弄、新豐街323、325、327、329、331巷目前由台灣自來水股份有限公司第一區管理處基隆服務所施作管線汰換工程，屆時由該單位負責AC銑刨作業。
	◎
	
	1.106年4月5日發文

2.106.05.11預定106年7月上旬進場實施AC銑刨作業

3.106.08.03現勘確認，已預定106年8月31日前進場銑刨，並於完成銑刨作業時另函覆本所。

4.106.10.6旨案經確認，新豐街161巷251巷1.3.5.6.7.8.9.10弄已於106年9月8日完成銑刨作業。303巷大馬路、303巷 6.8.10.12.14.16弄、新豐街323.325.327.329.331巷目前由台灣自來水公司施作管線汰換工程，屆時由該單位負責AC銑刨作業。

	07
	新富里
	建請新豐街開往南港展覽館路線儘快行駛，以

利居民往返台北基隆便利性。
	基隆市政府交旅處

(公共運輸科)
	1. 基隆市政府106年04月10日基府交運貳字第1060215134號函復略以旨案將俟業者修正基隆端行駛動線及站位後，函報本府進行後續審查事宜。

2. 基隆市政府106年09月18日基府交運貳字第1060241872號函略以本案俟業者調整修正基隆端行駛動線及站位後，並函報本府後再辦理後續審 查事宜。
	
	◎


	1.106年4月5日發文

2.106.04.10俟業者修正行駛動線及站位後，函報市府進行後續審查事宜。

	08
	砂灣里
	有關祥豐街68巷內大排淤積嚴重，強降雨時恐

會淹至路面，建請清淤。
	基隆市政府工務處(河川水利科)
	1. 基隆市政府106年04月11日基府工水參字第1060215223號函復略以106年4月5日會勘結論：經現勘案址大排確實淤積嚴重，會後本府將責成監造單位另會同承商到場辦理測量及簽辦清淤等相關事宜。

2. 基隆市政府106年06月20日基府工水貳字第1060226895號函復略以前揭案件業於106年5月25日改善完成，並偕同里長到場確認完妥，檢送改善照片供參。
	◎


	
	1.106年4月5日發文

2.106年04月11日會勘結論：經現勘案址大排確實淤積嚴重，將責成監造單位另會同承商到場辦理測量及簽辦清淤。

3.106.06.20函本案業於106年5月25日改善完成



	09
	砂灣里
	有關中正路318巷137號旁大排水溝旁兩側雜

草叢生孳生蚊蟲，嚴重影響附近住家，建請協

助清理。
	基隆市政府工務處(河川水利科)
	1. 基隆市政府106年04月9日基府工水參字第1060216908號函復略以106年4月18日會勘結論：經現勘案址大排雜草確實需清除，會後本府將責成監造單位另會同承商到場辦理測量及簽辦除草等相關事宜。

2. 基隆市政府106年06月19日基府工水貳字第1060226617號函復略以前揭案件業於106年5月3日改善完成，並偕同里長到場確認完妥，檢送改善照片供參。
	◎


	
	1.106年4月5日發文

2.106.04.09函會勘結論：經現勘案址大排雜草確實需清除，責成監造單位另會同承商到場辦理測量及簽辦除草。

3.106.06.19函復業於106.5.3改善完成

	10
	砂灣里
	有關祥豐市場周圍水溝蓋破損凹陷，恐有人車

安全問題，建請儘快整修。
	1. 基隆市政府產發處(市場管理科)

2. 中正區公所
	1.基隆市政府106年04月17日基府產場貳字第1060215880號函復略以爰例依樓層比例分攤經費，由中正區公所辦理會勘研議處理。

2.本所106年5月4日基中民字第1060005296號函略以106年4月26日會勘結論：有關祥豐市場周邊水溝蓋破損凹陷改善乙節，經費依樓層數比例分攤(中正區公所佔3/4、市府產發處佔1/4)，並請中正區公所先行概估經費後再行研議辦理。
	
	◎


	1.106年4月5日發文

2.106.04.17略以爰例依樓層比例分攤經費，由本所辦理會勘研議處理。

3.106.5.4請本公所先行概估經費後再行研議辦理。

	11
	真砂里
	本里祥豐街4號及2號前至豐稔街13巷14號

前祥豐街路段及豐稔街1號至豐稔街13巷口豐

稔街路段之水溝底部，已年久失修嚴重破損，

經年累月恐造成地基掏空及淹水之情形，建請

儘速重新施作新水溝。
	基隆市政府工務處(河川水利科)
	1. 基隆市政府106年4月19日基府工水參字第1060216246號函定於106年4月21日(星期五)下午2時30分會勘

2. 基隆市政府106年04月24日基府工水參字第1060217706號函略以106年4月21日會勘結論：經現勘案址溝牆溝底未見嚴重破損情形，

亦無水溝或地面下陷狀況，僅部份頂版鋼筋裸露及溝蓋破損鏽蝕，會後本府將責成承商到場辦理測量估價及簽辦修繕等相關事宜。
3. 基隆市政府106年06月20日基府工水貳字第1060226894號函復略以前揭案件業已於106年6月14日進場施作，預計6月30日前改善完成。

4. 基隆市政府106年07月25日基府工水參字第1060232691號函略以前揭案件業於106年6月30日改善完成，並偕同里長到場確認完妥，檢送改善照片供參。
	◎


	
	1.106年4月5日發文

2.106.04.24函會勘結論：市府責成承商到場辦理測量估價及簽辦修繕事宜。

3.106.6.20函本案業已於106.6.14進場施作，預計6月30日前改善完成。4.106.07.26函本案業於106年6月30日改善完成。

	12
	港通里
	有關本里信三路28巷6號房屋為市府所有，建

議善加利用予以活化，請市府協助整修後，做

老人關懷休閒中心。
	基隆市政府行政處

(庶務科)
	基隆市政府106年04月26日基府行庶貳字第1060218034號函復略以

1. 查該建物坐落土地地號日新段三小段6-33、6-42地號為國有土地，本案建物如辦理移撥貴所，依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第1項但書第8款規定，應辦理有償撥用；另依該劃分原則第3項規定略以：「辦理有償撥用不動產時，土地之取償，除法令另有規定外，以核准撥用日當期公告土地現值為準…。」，經計算所需經費為12,458,652元(日新段三小段6-33地號：114平方公尺*公告土地現值84,318元；日新段三小段6-24地號：48平方公尺*公告土地現值59,300元　)

2. 依規定辦理國有土地有償撥用所需經費龐大，為利貴所後續使用需要，請貴所專案陳奉本府首長核准後辦理借用作業，日後該建物維護、整修…等相關事宜請由貴所負責。

3. 本所先尋找財源，後續研商代管

程序。
	◎


	
	1.106年4月5日發文

2.106.04.26為利本所後續使用需要，請本所專案陳奉市府首長核准後辦理借用作業，日後該建物維護、整修…等相關事宜請由貴所負責。

3.本所先尋找財源，後續研商代管程序。
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